АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЁЛОК ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ                                                                                      КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## 29.12.2023г.                                                                                                                № 141

Об   утверждении  муниципальной программы

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства

на территории муниципального образования

«Городское поселение поселок Волго-Каспийский

Камызякского муниципального района Астраханской области»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  на     территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» предусмотреть выделение средств на финансирование мероприятий Программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  на     территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

3. Признать утратившим силу с 01.01.2024г. постановление администрации муниципального образования «Поселок Волго-Каспийский» 30.12.2022г.                                                                                                    №182 «Об   утверждении  муниципальной программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» на 2023 и плановый период 2024-2025 годы».

4. Настоящее  постановление  вступает в силу после его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» http://mo.astrobl.ru/poselokvolgokaspiiskii/,

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации                                                                      Н.А. Митрофанова

Приложение к

постановлению

АМО «Городское поселение

поселок Волго-Каспийский

Камызякского муниципального района

Астраханской области»

от 29.12.2023 г.  №141

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории  муниципального  образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский

Камызякского муниципального района Астраханской области»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства». |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области». |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» и Совет МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области». |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории поселения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения поселка. 4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в поселении. 8. Повышение уровня газификации населённого пункта. |
| Сроки реализации программы | 2024-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования - средства местного бюджета в т.ч. 2024г. – 0,00 руб.; 2025г. – 0,00 руб.; 2026г. – 0,00 руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2024-2026 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена и ремонт теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - замена и ремонт сетей, отработавших нормативный срок службы. - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.Система водоотведения: изготовление проектно-сметной документации, реконструкцию КНС, очистных сооружений, ремонт сетей водоотведения. 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территории поселка; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния поселка; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».  Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

А также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры.

Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» на 2024-2026 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается  предприятие – МУП «Жилкоммунхоз».

В настоящее время в деятельности коммунального хозяйства поселения, по качеству предоставления коммунальных услуг существуют еще проблемы.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 13276,0 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 12952 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 2616 |
| Непосредственное управление | -//- | 9880 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 600 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 180,0 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 1 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 0 |
| Газовые котельные | -//- | 1 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 4000 |
| Водоснабжение |  |  |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 16431,0 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 1 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 823 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 2100 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |  |  |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 26,7 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 1 |
| Система водоотведения |  |  |
| Протяженность сетей | км | 7 |
| из них обслуживают жилищный фонд | км | 7 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоотведением |  | 1 |

1.1. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ.

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является  МУП «Жилкоммунхоз» п. Волго-Каспийский.

Отопление получают социальные и административные объекты (СОШ, детский сад, дом культуры, администрация, церковь, магазины и многоквартирные дома). Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 4000 м. (в однотрубном исчислении). Тепломагистрали пролегают надземно.

Поликлиника, частный сектор, ГАСУ АО «Волго-Каспийский ДИТИ» осуществляется отоплением от индивидуальных котельных.

Таблица 5.

| Наименование | Месторасположение | Установленная мощность, Гкал/час | Подключённая нагрузка, Гкал/час | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ул. Гоголя 1а пос. Волго-Каспийский, Камызякский район | 3,44 | 2,45 | - |
| Тепловые сети | пос. Волго-Каспийский, Камызякский район | - | - | 70 |

1.2. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей муниципального поселения «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» услугой холодного водоснабжения, находится одна техногенная зона с централизованным водоснабжением.  Протяженность водопроводных сетей составляет  16431,0 км. Пропускная способность сооружения составляет 4800 м3/сут.

На площадке водопроводных сооружений имеются водопроводные очистные сооружения (ВОС), производительностью 2400 м3/сут. После прохождения предварительной очистки на ВОС вода поступает в систему водоснабжения и транспортируется к потребителю. Качество воды соответствует требованиям ГОСТ Р51232-98.

Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

Таблица 6.

|  | Насосная станция | Марка насоса | Кол-во | Произ-ть м3/ч | Режим работы,ч. | Расход электро.эн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения водопровода | К 45/55 | 4 | 45,0 | 24 | 259944 |

Общий баланс подачи и реализации воды,  включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой и технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 7

| Поднято воды, м3/год | 75108,0 |
| --- | --- |
| Вода используемая потребителями, м3/год | 58548,0 |
| Потери воды, м3/год | 6000.0 |
| Собственные нужды | 10560,0 |
| Объем реализации, м3/сут. | 160.1 |
| Население, м3/сут. | 131.8 |
| Бюджетные организации, м3/сут. | 25.0 |
| Прочие потребители, м3/сут. | 3.3 |

Главной целью должно стать обеспечение населения муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.3. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным газом потребителей в МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» осуществляет ОАО «Астраханьоблгаз». Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом, составляет - 780.

Источниками газопотребления являются население, коммунально-бытовые учреждения, организации и предприятия, местные котельные.

Существующая схема газоснабжения состоит из следующих элементов:

-газопровод  ( внутрипоселковые разводящие сети; ГГРПШ – 2 шт.),                                                                            ГРПШ-8 шт, ГРПШ-1 (резерв).

- сети низкого давления (12 кгс/см2); среднего давления (3кгс/см2); высокого давления (200мл./вод.ст.).

Характеристики газопроводов на территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области»

Таблица 8.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления | 400м. | сталь |
| Среднего давления | 6248 | сталь |
| Низкого давления | 21734 | сталь |

Протяженность существующего газопровода составляет 28382 км.  Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты).

В системе газоснабжения  поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.4. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На данный момент на территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых отходов.

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется ООО «ЭкоЦентр». ООО «ЭкоЦентр» является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Организация была выбрана в ходе конкурсного отбора. В феврале 2017 года компании ООО «ЭкоЦентр» присвоен статус регоператора по обращению с ТКО.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения поселка Волго-Каспийский необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м3 для сбора мусора на улицах поселка, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урны для сбора мусора.

1.5. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

«Реконструкция системы водоотведения» - предусматривает изготовление проектно-сметной документации, реконструкцию КНС, очистных сооружений, ремонт сетей водоотведения. Позволит повысить качество предоставления услуг водоотведения, улучшит экологическую обстановку.

В поселке централизованной системой водоотведения обеспечена только малоэтажная жилая (1-3) и общественная застройка, расположенная в районе ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод». Водоотведение осуществляется посредством самотечных канализационных сетей d-100-200 мм, выполненных из керамики, стали, асбестоцемента, чугуна, а также напорных трубопроводов из чугуна d-150мм и полиэтилена d-160мм.

Производительность КНС составляет 350 м3/сут., способ использования с наземной частью. Состояние здания и оборудования приближается к критическому, износ 96%.

1.6.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой ПС 110/10 кВ Николо-Комаровка.

Общая протяженность линий электропередач  составляет 42,88 км, в том числе по уровню напряжения:  ВЛ 10 кВ №15– 22,8 км с нагрузкой 60 А.

Ф-15-22.8 км

КТП 646-5.56 км

КТП 645-1.76 км

КТП 647-4.35 км

КТП 650-7.04 км

КТП 657-1.36 км

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10 отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и как следствие увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» были выявлены следующие основные проблемы:

- необходима реконструкция существующих КТП и установка дополнительных КТП;

- необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» станут:

- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии;

- реконструкция наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

## 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

В поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» на 2024-2026 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

2.1 Основные задачи Программы:

- модернизация канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятию, оказывающему коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

2.2  Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Волго-Каспийского муниципального образования  на 2024 год и плановые 2025-2026 годы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся численностью населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2026 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных нормативов потребления.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального предприятия обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Астраханской области, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2019г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства  бюджета муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области», связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Применение систем индивидуального теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

2. Строительство водоочистных сооружений в поселении;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение дополнительных мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

3.5. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений на территории поселения;

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети на территории поселения;

3.  Строительство локальных канализационных очистных сооружений.

4. Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на  территории поселения;

5. Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков поселения (расчетный срок - перспектива).

3.6. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области». Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Астраханской области, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального хозяйства.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются администрация муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» и организации коммунального хозяйства.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» Камызякского района  и собранием депутатов муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

- Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселка по ее инициативе или по предложению организаций коммунального хозяйства в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

В ходе реализации муниципальной  программы «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства  на     территории муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области», мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области».

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ.                                                                                                                                              ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Система отопления |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Система отопления |  | Обеспечение бесперебойной работы системы отопления | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Система водоснабжения |  | Обеспечение бесперебойной работы системы водоснабжения | бюджет муниципального образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет муниципального образования |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |