
             АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ВОЛГО-КАСПИЙСКИЙ
КАМЫЗЯКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  14.04.2026 г.                                                                                           №  24

«О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов социальной сферы 
МО «Городское поселение поселок Волго-Каспийский
Камызякского муниципального района Астраханской области» 
к отопительному периоду 2026-2027 г.г.»

      На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом муниципального образования «Поселок Волго-Каспийский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-  коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Поселок Волго-Каспийский» к отопительному периоду 2026-2027 г.г., согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Создать штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО «Поселок Волго-Каспийский» к отопительному периоду 2026-2027 гг. и утвердить его состав согласно приложению № 2 к постановлению.
     3. Создать	комиссию по проверке готовности объектов жилищно- коммунального хозяйства и объектов социальной сферы МО «Поселок Волго-Каспийский» к отопительному периоду 2026-2027  гг., согласно приложению № 3 к постановлению.
     4.Руководителю Муниципального унитарного предприятия «Жилкоммунхоз»:
4.1. Организовать заключение договоров на закупку топлива для отопительного сезона 2026-2027 г.г.
          4.2. Ежемесячно в полном объеме осуществлять финансирование по
статье «Оплата коммунальных услуг» учреждений социальной сферы, а
также выполнение ими обязательств по погашению имеющейся
задолженности.
     5.Руководителю МУП «Жилкоммунхоз» п.Волго-Каспийский
не позднее 10-го и 25-го числа ежемесячно
представлять главе АМО «Поселок Волго-Каспийский»  информацию о ходе подготовки к отопительному периоду по форме отчетности, согласно приложению № 4 к данному постановлению.
        
       6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава АМО  «Поселок Волго-Каспийский» 		                Н.А.Митрофанова

Приложение №1
Утвержден постановлением
администрации муниципального 
образования «Поселок Волго-Каспийский»
                                                                  от 14.04.2026 г. № 24
План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципального образования «Городское поселение поселок Волго-Каспийский Камызякского муниципального района Астраханской области» к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок выполнения

	1
	Подготовка проекта Постановления «О создании комиссии по проверке готовности объектов, расположенных на  территории МО «Поселок Волго-Каспийский» к отопительному периоду 2026-2027 г.г.
	глава АМО «Поселок Волго-Каспийский»
	19.07.2026 г.

	2
	Выполнить проверку квартир дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах
	Собственники квартир
(контроль главы АМО)
	01.09.2026 г.

	3
	Заключить договора на техническое обслуживание и аварийнодиспетчерское обеспечение общедомового газового имущества, на проведение технического диагностирования ВДГО, отработавшего сроки эксплуатаций, либо включением данного оборудования в программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах
	Собственники квартир (контроль главы АМО)

	01.09.2026 г.

	4
	Подготовка актов и паспортов готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.
	Глава АМО «Поселок Волго-Каспийский»
МУП «Жилкоммунхоз»
	15.09.2026 г

	5
	Проведение мероприятий по ревизии и ремонту отопительных сетей и оборудования
	Директор МУП «Жилкоммунхоз»
	01.10.2026 г.

	6
	Заключить соглашения с ООО «Газпром межрегионгаз Астрахань» и ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» о реструктуризации задолженности путем предоставления рассрочки
	Директор МУП «Жилкоммунхоз»
	01.10.2026 г.

	7
	Проведение работ по промывке и опрессовке МКД и зданий социальной сферы 
	Директор МУП «Жилкоммунхоз»
	01.10.2026 г.


 
























ПОДПИСИ ГРАЖДАН:










